TECH4U ACADEMY

PRODUCTION READINESS AUDIT

Informe Completo de Seguridad y Preparación para Producción

Plataforma SaaS FP Informática — ASIR / DAM / DAW / SMR

| Fecha del Informe | 16 de marzo de 2026 |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 — Auditoría Inicial |
| Clasificación | CONFIDENCIAL — Solo uso interno |
| Estado | NO LISTO PARA PRODUCCIÓN |
| Puntuación | 4 / 10 |

# 1. Resumen Ejecutivo

La plataforma Tech4U Academy presenta una arquitectura sólida basada en FastAPI (Python), React 19 + Vite, y PostgreSQL, con varios mecanismos de seguridad ya implementados correctamente. Sin embargo, la auditoría ha identificado 6 hallazgos CRÍTICOS que bloquean el despliegue en producción, siendo los más urgentes la exposición de credenciales en el repositorio y el almacenamiento de tokens JWT en localStorage.

Resumen de hallazgos:

| Severidad | Nº | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 🔴 CRÍTICO | 6 | Bloquea producción — resolver antes de lanzar |
| 🟠 ALTO | 10 | Resolver antes de producción |
| 🟡 MEDIO | 12 | Resolver en el sprint siguiente |
| 🟢 BAJO | 2 | Nice to have |

| 4/10 Puntuación de Producción | BLOQUEADORES DE PRODUCCION - Tokens JWT almacenados en localStorage (XSS) - Credenciales de pago expuestas en el repositorio - Falta de rate limiting en endpoints de autenticación - WebSocket sin validación de token (IDOR) - DOMPurify ausente en dangerouslySetInnerHTML - .env con secretos comprometidos en git history |
| --- | --- |

# 2. Seguridad Backend (FastAPI)

Hallazgos encontrados en los routers, middleware y configuración general del servidor FastAPI.

## 2.1 Hallazgos Críticos

| B-001 | CRITICAL | Tokens JWT almacenados en localStorage |
| --- | --- | --- |
| Archivo | frontend/src/store/userStore.js (líneas 31, 55, 70) · frontend/src/services/api.js (línea 13) |  |
| Problema | Los tokens de acceso JWT se guardan en localStorage, lo que los expone a cualquier ataque XSS. Un script malicioso puede leer y exfiltrar el token para suplantar al usuario. |  |
| Solución | Migrar a httpOnly cookies. La infraestructura ya existe (main.py línea 71). Eliminar completamente el uso de localStorage para tokens. |  |
| Código | localStorage.setItem('tech4u_token', access_token) // VULNERABLE const token = localStorage.getItem('tech4u_token') // VULNERABLE |  |

| B-002 | CRITICAL | WebSocket sin validación de token de autenticación |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/main.py (líneas 1754-1761) |  |
| Problema | El endpoint /ws/{user_id} acepta conexiones sin verificar que el token JWT del cliente corresponda al user_id solicitado. Un atacante puede conectarse al WebSocket de cualquier usuario adivinando su ID. |  |
| Solución | Añadir validación del token JWT antes de aceptar la conexión WebSocket. Verificar que el user_id del token coincide con el user_id del path. |  |
| Código | @app.websocket('/ws/{user_id}') async def websocket_endpoint(websocket: WebSocket, user_id: int): await manager.connect(user_id, websocket) # ← SIN AUTH CHECK |  |

## 2.2 Hallazgos de Severidad Alta

| B-003 | HIGH | Sin rate limiting en endpoints de autenticación |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/auth.py — endpoints /login, /register, /forgot-password |  |
| Problema | Los endpoints de autenticación no tienen límite de peticiones, lo que permite ataques de fuerza bruta sobre contraseñas, enumeración de cuentas y spam de registros. |  |
| Solución | Aplicar el decorador @limiter.limit() a todos los endpoints sensibles. El módulo limiter.py ya existe en el proyecto, solo falta aplicarlo. |  |
| Código | @router.post('/login') @limiter.limit('5/minute') # ← AÑADIR ESTO async def login(request: Request, ...): |  |

| B-004 | HIGH | CORS con métodos y orígenes excesivamente permisivos |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/main.py (líneas 61-67) |  |
| Problema | La configuración CORS usa allow_methods=["*"] y allow_origins desde variable de entorno. En producción, esto debe restringirse solo a los orígenes y métodos necesarios. |  |
| Solución | Restringir origins a la URL de producción exacta. Especificar solo los métodos HTTP necesarios (GET, POST, PUT, DELETE). Nunca usar allow_origins=["*"] en producción. |  |
| Código | app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=['https://tech4u.academy'], # ← Solo producción allow_methods=['GET','POST','PUT','DELETE'], allow_credentials=True) |  |

| B-005 | HIGH | Manejadores de excepción genéricos (bare except) |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/battle.py · backend/docker_client.py |  |
| Problema | El uso de except: sin tipo específico silencia todos los errores, incluyendo excepciones del sistema. Esto oculta bugs de seguridad y hace el debugging imposible. |  |
| Solución | Usar tipos de excepción específicos. Registrar siempre el error con logging. Nunca usar bare except en código de producción. |  |
| Código | # MAL: except: pass # BIEN: except (ValueError, TypeError) as e: logger.error(f'Error: {e}', exc_info=True) |  |

# 3. Credenciales Expuestas — URGENTE

Esta es la vulnerabilidad más crítica del proyecto. El archivo .env está comprometido en el historial de git con credenciales reales de terceros.

| C-001 | CRITICAL | Archivo .env con credenciales reales comprometido en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/.env (líneas 1-46) |  |
| Problema | El archivo .env contiene y ha sido añadido al historial de git. Todas las credenciales listadas a continuación deben considerarse COMPROMETIDAS y deben rotarse INMEDIATAMENTE. |  |
| Solución | PASO 1: Revocar todas las credenciales. PASO 2: Limpiar el historial de git con BFG Repo-Cleaner. PASO 3: Añadir .env al .gitignore. PASO 4: Usar variables de entorno del sistema o un gestor de secretos. |  |

Credenciales comprometidas que deben rotarse INMEDIATAMENTE:

| Servicio | Variable | Acción Requerida |
| --- | --- | --- |
| JWT | SECRET_KEY | Regenerar — todos los tokens activos quedan inválidos |
| Stripe | STRIPE_SECRET_KEY | Revocar en Stripe Dashboard → API Keys |
| Stripe | STRIPE_PUBLISHABLE_KEY | Revocar y regenerar |
| Stripe | STRIPE_WEBHOOK_SECRET | Revocar en Stripe Dashboard → Webhooks |
| PayPal | PAYPAL_CLIENT_ID | Revocar en PayPal Developer Dashboard |
| PayPal | PAYPAL_CLIENT_SECRET | Revocar en PayPal Developer Dashboard |
| Google | GOOGLE_CLIENT_SECRET | Revocar en Google Cloud Console → Credentials |
| PostgreSQL | DATABASE_URL | Cambiar contraseña de BD + rotar URL |

## 3.1 Limpieza del Historial de Git

Simplemente añadir .env al .gitignore no borra las credenciales del historial. Es necesario reescribir el historial con BFG Repo-Cleaner:

# Instalar BFG

brew install bfg

# Eliminar el archivo del historial completo

bfg --delete-files .env my-repo.git

# Forzar reescritura

cd my-repo && git reflog expire --expire=now --all && git gc --prune=now --aggressive

git push origin --force --all

# 4. Autenticación y JWT

| A-001 | MEDIUM | Token de acceso con expiración de 7 días (10080 minutos) |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/auth.py (línea 22) |  |
| Problema | El token de acceso expira en 7 días por defecto. Un token robado (vía XSS u otro vector) tiene una ventana de ataque de 7 días. |  |
| Solución | Reducir a 60 minutos. Implementar sistema de refresh tokens para renovación silenciosa. El frontend ya tiene lógica de silent refresh en userStore.js. |  |
| Código | ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES = int(os.getenv("ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES", 10080)) # ← 7 días |  |

| A-002 | MEDIUM | Doble almacenamiento del token (localStorage + httpOnly cookie) |
| --- | --- | --- |
| Archivo | frontend/src/context/AuthContext.jsx |  |
| Problema | El token se almacena en ambos localStorage y en una cookie httpOnly. Esto anula el beneficio de la cookie httpOnly, ya que el token sigue accesible desde JavaScript. |  |
| Solución | Eliminar completamente el almacenamiento en localStorage. Usar únicamente httpOnly cookies para todos los contextos de autenticación. |  |

| A-003 | MEDIUM | Sin validación de complejidad en reset de contraseña |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/auth.py — endpoint /forgot-password y /reset-password |  |
| Problema | El endpoint de reset de contraseña no verifica que la nueva contraseña cumpla requisitos mínimos de seguridad, permitiendo contraseñas triviales como "1234". |  |
| Solución | Implementar validación de contraseña: mínimo 12 caracteres, al menos 1 mayúscula, 1 minúscula, 1 dígito y 1 carácter especial. |  |

## 4.1 Implementación Correcta Detectada (OAuth CSRF)

La protección CSRF en el flujo OAuth está correctamente implementada en oauth.py (líneas 67-113) usando HMAC-SHA256 con validación temporal y comparación en tiempo constante. Esto es una buena práctica que debe mantenerse.

# 5. Sistema de Pagos

| P-001 | HIGH | Validación de firma de webhooks Stripe — verificar implementación |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/subscriptions.py (líneas 22-28) |  |
| Problema | El código verifica que STRIPE_WEBHOOK_SECRET esté configurado, pero debe confirmarse que stripe.Webhook.construct_event() se llama correctamente en el handler para validar la firma de cada webhook. |  |
| Solución | Asegurarse que CADA llamada al webhook handler valide la firma antes de procesar el evento: stripe.Webhook.construct_event(payload, sig_header, webhook_secret). |  |
| Código | # CORRECTO: try: event = stripe.Webhook.construct_event( request.body, sig_header, webhook_secret) except stripe.error.SignatureVerificationError: raise HTTPException(400, 'Invalid signature') |  |

| P-002 | MEDIUM | Posible enumeración de códigos de cupón |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/coupons_admin.py (líneas 94-99) |  |
| Problema | La generación de cupones en bulk usa patrones predecibles. Si ocurre una colisión, añade sufijo "X", lo que crea un patrón enumerable por un atacante. |  |
| Solución | Usar secrets.token_urlsafe() para generar todos los códigos de cupón con entropía criptográfica. |  |
| Código | import secrets code = secrets.token_urlsafe(12).upper()[:12] # Criptográficamente aleatorio |  |

## 5.1 Implementación Correcta — Validación de Importes

El sistema de pagos PayPal/Stripe nunca confía en el importe enviado por el cliente. La validación canónica del precio se realiza siempre en el servidor (paypal.py línea 92: canonical_amount = plan_info["amount"]). Excelente práctica de seguridad.

# 6. Seguridad Frontend (React)

| F-001 | CRITICAL | dangerouslySetInnerHTML sin DOMPurify en AdminSQLEditor |
| --- | --- | --- |
| Archivo | frontend/src/components/AdminSQLEditor.jsx |  |
| Problema | El componente AdminSQLEditor usa dangerouslySetInnerHTML directamente sobre ex.description sin sanitización. Un administrador comprometido o un payload malicioso en la BD podría ejecutar XSS. |  |
| Solución | Envolver TODAS las llamadas a dangerouslySetInnerHTML con DOMPurify.sanitize(). Auditar todos los componentes que usen esta propiedad. |  |
| Código | // MAL (en AdminSQLEditor.jsx): dangerouslySetInnerHTML={{ __html: ex.description }} // BIEN: dangerouslySetInnerHTML={{ __html: DOMPurify.sanitize(ex.description) }} |  |

| F-002 | MEDIUM | Content Security Policy con unsafe-inline y unsafe-eval |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/main.py (líneas 95-105) |  |
| Problema | La CSP permite 'unsafe-inline' y 'unsafe-eval' para scripts, lo que reduce significativamente la protección contra XSS que proporciona la CSP. |  |
| Solución | Migrar a CSP basada en nonces. Usar un bundler que soporte la generación automática de nonces (Vite lo soporta). Eliminar unsafe-eval si no es estrictamente necesario. |  |

## 6.1 Implementación Correcta — Security Headers

La configuración de cabeceras HTTP de seguridad en main.py (líneas 88-105) es correcta e incluye: X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin, X-XSS-Protection. Esto protege contra clickjacking y MIME sniffing.

# 7. Base de Datos y Arquitectura de Datos

| D-001 | MEDIUM | Índices de base de datos incompletos en tablas de progreso |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/database.py — modelos UserProgress, UserError, UserAchievement |  |
| Problema | Las claves foráneas user_id, question_id, exercise_id en tablas de progreso no tienen index=True. Con cientos de alumnos activos, las consultas de progreso tendrán rendimiento degradado. |  |
| Solución | Añadir Index en todas las claves foráneas y campos de filtro frecuente. En SQLAlchemy: Column(Integer, ForeignKey("users.id"), index=True). |  |
| Código | # database.py — Añadir index=True a FKs: user_id = Column(Integer, ForeignKey('users.id'), index=True) exercise_id = Column(Integer, ForeignKey('exercises.id'), index=True) |  |

| D-002 | MEDIUM | SQL dinámico con f-string en SQL Skills Lab |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/sql_skills.py (línea 334) |  |
| Problema | El comando PRAGMA table_info se construye con f-string. Aunque la fuente actual es segura (viene del esquema de la BD), el patrón es peligroso si se modifica en el futuro. |  |
| Solución | Validar el nombre de tabla contra una lista blanca antes de interpolarlo, incluso si la fuente parece segura. |  |
| Código | # PELIGROSO (aunque actualmente mitigado): cursor.execute(f'PRAGMA table_info({table})') # SEGURO: if table not in ALLOWED_TABLES: raise ValueError('Invalid table') cursor.execute(f'PRAGMA table_info({table})') |  |

| D-003 | LOW | Política de cascade delete no documentada |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/database.py — relaciones ORM |  |
| Problema | Las relaciones ORM usan el comportamiento de cascade por defecto. Si un usuario es eliminado, se eliminarán todos sus datos relacionados. Debe documentarse si es el comportamiento deseado. |  |
| Solución | Añadir un comentario en database.py indicando la política de cascade elegida. Considerar soft deletes (campo deleted_at) para preservar datos de auditoría. |  |

# 8. Docker e Infraestructura

| K-001 | HIGH | Sin límites de recursos en contenedores de laboratorio |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/Dockerfile.sandbox — sin docker-compose.yml encontrado |  |
| Problema | Los contenedores de laboratorio/terminal Docker no tienen límites de memoria ni CPU configurados. Un alumno podría lanzar un ataque de denegación de servicio consumiendo todos los recursos del servidor. |  |
| Solución | Definir límites de recursos en docker-compose.yml o en la llamada a docker run programática. |  |
| Código | # docker-compose.yml: services: lab_container: deploy: resources: limits: memory: 512M cpus: '1.0' reservations: memory: 128M |  |

| K-002 | MEDIUM | Dockerfile.sandbox sin healthcheck definido |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/Dockerfile.sandbox |  |
| Problema | El Dockerfile de sandbox no define un HEALTHCHECK. Sin este, Docker no puede detectar contenedores bloqueados y el sistema de limpieza puede fallar. |  |
| Solución | Añadir HEALTHCHECK al Dockerfile.sandbox y configurar auto-restart con límite de intentos. |  |
| Código | # Dockerfile.sandbox — Añadir: HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=10s --start-period=5s --retries=2 \ CMD ping -c 1 localhost ¦¦ exit 1 |  |

## 8.1 Implementación Correcta — Validación de Propiedad de Contenedor

El sistema de WebSockets de terminal verifica la propiedad del contenedor antes de conceder acceso (main.py, líneas 1654-1659). Esto previene el secuestro de sesiones de terminal entre alumnos. Excelente implementación.

# 9. Logging, Monitorización y Manejo de Errores

| L-001 | MEDIUM | Mensajes de error internos expuestos al cliente |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/sql_skills.py (línea 347) |  |
| Problema | Los mensajes de error de excepción Python se envían directamente al cliente en el detail de HTTPException. Esto puede filtrar nombres de tabla, rutas de archivo u otra información sensible del sistema. |  |
| Solución | Registrar el error completo en el servidor con logger.error(). Devolver al cliente solo un mensaje genérico. |  |
| Código | # MAL: raise HTTPException(500, detail=f'Error: {str(e)}') # BIEN: logger.error(f'SQL schema error: {e}', exc_info=True) raise HTTPException(500, detail='Error procesando esquema') |  |

| L-002 | MEDIUM | Sin logging estructurado centralizado ni rotación de logs |
| --- | --- | --- |
| Archivo | Configuración global — sin módulo de logging centralizado |  |
| Problema | No se encontró configuración de logging estructurado. Sin rotación de logs, los archivos de log pueden crecer indefinidamente. Sin Sentry u otra herramienta, los errores de producción son invisibles. |  |
| Solución | Implementar logging estructurado con Python logging + JSON formatter + RotatingFileHandler. Configurar Sentry (el DSN ya está en .env, solo falta activarlo con filtros de datos sensibles). |  |
| Código | import logging from logging.handlers import RotatingFileHandler logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[RotatingFileHandler('app.log', maxBytes=10MB, backupCount=5)]) |  |

# 10. Integridad del Sistema de Gamificación

| G-001 | MEDIUM | Posible farming de XP por repetición de ejercicios |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/routers/skill_labs.py — endpoints de ejercicios completados |  |
| Problema | Si el endpoint que registra ejercicios completados no valida que el ejercicio no haya sido completado previamente, un alumno podría repetir el mismo ejercicio para acumular XP ilimitado. |  |
| Solución | Antes de sumar XP, verificar en UserProgress que el ejercicio no ha sido previamente completado. Solo otorgar XP en el primer completion. |  |
| Código | # Verificar antes de sumar XP: existing = db.query(UserProgress).filter_by( user_id=user_id, exercise_id=exercise_id, completed=True).first() if not existing: user.xp_points += exercise.xp_reward |  |

| G-002 | LOW | Logros sin validación de idempotencia |
| --- | --- | --- |
| Archivo | backend/ — sistema de achievements |  |
| Problema | Si el endpoint de otorgar logros puede llamarse múltiples veces, un usuario podría recibir el mismo logro más de una vez, corrompiendo las estadísticas del leaderboard. |  |
| Solución | Usar INSERT OR IGNORE (SQLite) o INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING (PostgreSQL) al insertar logros para garantizar idempotencia. |  |

# 11. Fortalezas de Seguridad Detectadas

Los siguientes mecanismos de seguridad están correctamente implementados y deben mantenerse:

| ✅ | Mecanismo | Implementación |
| --- | --- | --- |
| ✅ | Protección CSRF en OAuth | Estado HMAC-SHA256 con validación temporal y comparación en tiempo constante (oauth.py líneas 67-113) |
| ✅ | Validación de importe en pagos | El servidor siempre usa el precio canónico. Nunca confía en el importe del cliente (paypal.py línea 92) |
| ✅ | Validación de propiedad de contenedor | Los WebSockets de terminal verifican que el contenedor pertenece al usuario solicitante |
| ✅ | Headers HTTP de seguridad | X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, X-XSS-Protection, CSP |
| ✅ | Hashing de contraseñas con bcrypt | Uso correcto de bcrypt con salt (auth.py líneas 35-41) |
| ✅ | Lista blanca de consultas SQL en labs | Solo permite SELECT/WITH/EXPLAIN; bloquea DDL/DML (sql_skills.py líneas 194-204) |
| ✅ | Validación de propiedad en tickets | Los usuarios solo pueden acceder a sus propios tickets de soporte (support.py línea 54) |
| ✅ | Infraestructura de cookies httpOnly | El código de configuración de cookies httpOnly existe y está preparado para activarse |

# 12. Checklist de Producción

## 12.1 Urgente — Antes de las próximas 24 horas

| ☐ | Acción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Revocar Stripe Secret Key y Publishable Key en Stripe Dashboard → API Keys | CRITICAL |
| ☐ | Revocar Stripe Webhook Secret en Stripe Dashboard → Webhooks | CRITICAL |
| ☐ | Revocar PayPal Client ID y Secret en PayPal Developer Dashboard | CRITICAL |
| ☐ | Revocar Google OAuth Client Secret en Google Cloud Console → Credentials | CRITICAL |
| ☐ | Regenerar JWT SECRET_KEY en el backend | CRITICAL |
| ☐ | Cambiar contraseña PostgreSQL y actualizar DATABASE_URL | CRITICAL |
| ☐ | Limpiar .env del historial de git con BFG Repo-Cleaner | CRITICAL |
| ☐ | Añadir .env, .env.local, .env.*.local a .gitignore | CRITICAL |

## 12.2 Alta Prioridad — Antes de 48 horas

| ☐ | Acción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Migrar almacenamiento de JWT de localStorage a httpOnly cookies exclusivamente | HIGH |
| ☐ | Añadir validación de token JWT al endpoint WebSocket /ws/{user_id} | HIGH |
| ☐ | Aplicar @limiter.limit("5/minute") en /auth/login, /register, /forgot-password | HIGH |
| ☐ | Envolver todos los dangerouslySetInnerHTML con DOMPurify.sanitize() | HIGH |
| ☐ | Validar firma en TODOS los webhooks de Stripe con construct_event() | HIGH |
| ☐ | Definir límites de CPU/memoria para contenedores Docker de laboratorio | HIGH |
| ☐ | Restringir CORS a la URL de producción exacta en main.py | HIGH |

## 12.3 Prioridad Media — Sprint siguiente

| ☐ | Acción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Reducir ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES de 10080 (7d) a 60 (1h) | MEDIUM |
| ☐ | Implementar sistema de refresh tokens persistente | MEDIUM |
| ☐ | Añadir validación de complejidad de contraseña en reset-password | MEDIUM |
| ☐ | Configurar logging estructurado con rotación de archivos | MEDIUM |
| ☐ | Activar Sentry (SENTRY_DSN en .env) con filtros de datos sensibles | MEDIUM |
| ☐ | Añadir índices de BD en todas las claves foráneas de tablas de progreso | MEDIUM |
| ☐ | Añadir idempotencia a endpoints de XP y logros (evitar farming) | MEDIUM |
| ☐ | Sustituir bare except: por tipos de excepción específicos + logging | MEDIUM |
| ☐ | Añadir HEALTHCHECK a Dockerfile.sandbox | MEDIUM |
| ☐ | Generar códigos de cupón con secrets.token_urlsafe() | MEDIUM |
| ☐ | Reemplazar mensajes de error internos expuestos con mensajes genéricos | MEDIUM |

## 12.4 Antes del Lanzamiento Público — Testing

| ☐ | Acción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Ejecutar OWASP Top 10 test completo sobre todos los endpoints | HIGH |
| ☐ | Penetration testing del flujo de pagos Stripe y PayPal | HIGH |
| ☐ | Load testing de los contenedores Docker con límites de recursos configurados | MEDIUM |
| ☐ | SQL injection fuzzing en los endpoints de SQL Learning Labs | HIGH |
| ☐ | Auditoría de seguridad de WebSockets (terminal + battle) | HIGH |
| ☐ | Test de idempotencia del sistema de gamificación | MEDIUM |
| ☐ | Revisión de código de todos los componentes con dangerouslySetInnerHTML | HIGH |
| ☐ | Verificar que .env nunca se incluyó en builds de producción ni Docker images | CRITICAL |

# 13. Conclusión

Tech4U Academy presenta una base técnica sólida con numerosas buenas prácticas de seguridad ya implementadas. La plataforma tiene un potencial real para llegar a producción, pero la exposición de credenciales en el repositorio y el almacenamiento de tokens JWT en localStorage son bloqueadores absolutos que deben resolverse antes de cualquier despliegue con usuarios reales.

La prioridad absoluta es revocar TODAS las credenciales expuestas en las próximas horas, independientemente de cualquier otra acción de desarrollo. Una vez completados los 8 puntos del checklist urgente, la plataforma podrá avanzar hacia el resto de mejoras de forma ordenada.

Con la resolución de los bloqueadores críticos y de alta severidad, la puntuación de preparación para producción subirá de 4/10 a un estimado de 7.5/10, suficiente para un lanzamiento beta controlado.

| HOY Revocar credenciales Limpiar git history | ESTA SEMANA httpOnly cookies Rate limiting + WS auth | PRÓXIMO MES Logging + monitoring Refresh tokens + tests |
| --- | --- | --- |

Fecha del informe: 16 de marzo de 2026 · Tech4U Academy · CONFIDENCIAL